УТВЕРЖДАЮ
____________ / ____________
«___» ____________ 20__ г.
План мероприятий по подготовке автопарка
к осенне-зимнему периоду 20__–20__ гг.
Организация: ______________________________
	№
	Раздел
	Мероприятие
	Этап
	Срок
	Ответственный
	Отметка

	1
	Организация
	Издать приказ о подготовке автопарка к осенне-зимнему периоду, назначить ответственных
	Сентябрь
	
	
	

	2
	Организация
	Составить перечень техники, подлежащей подготовке (гос. номер, модель, место стоянки)
	Сентябрь
	
	
	

	3
	Организация
	Проанализировать отказы и простои прошлой зимы, выделить слабые места
	Сентябрь
	
	
	

	4
	Организация
	Рассчитать потребность в АКБ, шинах, жидкостях, фильтрах и запчастях; подать заявки поставщикам
	Сентябрь
	
	
	

	5
	Инфраструктура
	Проверить отопление боксов, ворота, освещение территории, подогрев на открытой стоянке
	Сентябрь–октябрь
	
	
	

	6
	Техника
	Провести сезонное обслуживание по регламенту изготовителя техники
	Октябрь
	
	
	

	7
	АКБ
	Проверить заряд, напряжение и пусковой ток под нагрузкой; заменить батареи с отклонением от паспортных характеристик
	Октябрь
	
	
	

	8
	Система охлаждения
	Проверить температуру замерзания и уровень охлаждающей жидкости, герметичность, термостат
	Октябрь
	
	
	

	9
	Масла
	Проверить соответствие моторного и трансмиссионного масла сезону по рекомендациям изготовителя
	Октябрь
	
	
	

	10
	Топливная система
	Заменить топливные фильтры, слить отстой, проверить подогрев фильтра; перейти на топливо по сезону
	Октябрь–ноябрь
	
	
	

	11
	Отопители
	Проверить автономные отопители и предпусковые подогреватели (свеча, насос, вентилятор); отремонтировать или установить
	Октябрь
	
	
	

	12
	Электрооборудование
	Проверить генератор, стартер, проводку, освещение и световую сигнализацию
	Октябрь
	
	
	

	13
	Тормозная система
	Проверить осушитель воздуха и влагоотделители пневмопривода, слить конденсат
	Октябрь
	
	
	

	14
	Кабина и салон
	Проверить отопитель салона, уплотнители дверей, стеклоочистители; залить незамерзающую омывающую жидкость
	Октябрь
	
	
	

	15
	Шины
	Проверить остаточную глубину протектора и повреждения; установить зимние шины (для M1 и N1 обязательны с декабря по февраль)
	Ноябрь
	
	
	

	16
	Комплектация
	Укомплектовать технику на зиму: буксирный трос, лопата, при необходимости цепи противоскольжения
	Ноябрь
	
	
	

	17
	Персонал
	Провести сезонный инструктаж водителей об особенностях эксплуатации в осенне-зимний период
	До начала сезона
	
	
	

	18
	Запас
	Сформировать неснижаемый запас: АКБ, фильтры, свечи, лампы, щётки, жидкости
	Октябрь
	
	
	

	19
	Контроль
	Провести комиссионную проверку готовности каждой единицы техники
	Ноябрь
	
	
	

	20
	Контроль
	Составить отчёт о готовности автопарка и передать руководителю
	Ноябрь
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	



Ответственный за подготовку: ____________ / ____________
Шаблон: grandautosnab.ru




